Техническое задание
на разработку информационной системы
«Веб-ресурс для предоставления анонимной критики»

на 10 листах

Санкт-Петербург
2022 г.
# 1. Общие сведения
## 1.1. Полное и краткое наименования системы
Полное наименование ИС: «Critiq» — веб-ресурс, предоставляющий возможность анонимной публикации контента и получения на него анонимной критики.
Краткое наименование ИС: Веб-ресурс для получения анонимной критики «Critiq».
## 1.2. Сведения о заказчике
Чернявка Никита Андреевич, индивидуальный предприниматель (рег. с 2021 г.), студент РГПУ им. Герцена.
## 1.3. Список ответственных исполнителей
Чернявка Никита Андреевич: Ведущий front-end разработчик, тех-лид, руководитель разработкой ИС. E-mail: nfriday@ya.ru.
## 1.4. Плановые сроки начала и окончания работы по разработке ИС
Общий срок работ по разработке проекта составляет 240 календарных дней:
- разработка архитектуры приложения — 15 календарных дней;
- проектирование и разработка модулей — 30 календарных дней;
- разработка структуры веб-ресурса — 15 календарных дней;
- проектирование и разработка API — 35 календарных дней;
- проектирование UX/UI — 25 календарных дней;
- разработка клиентского приложения (React.js) — 20 календарных дней;
- вёрстка клиентской части — 25 календарных дней;
- разработка серверного приложения (Next.js + MongoDB) — 20 календарных дней;
- первичное наполнение веб-ресурса — 25 календарных дней;
- тестирование и отладка — 30 календарных дней.
# 2. Назначение и цели разработки системы
## 2.1. Назначение ИС
Основным назначением информационной системы является предоставление интернет-площадки для получения анонимной критики на медиа-контент, а также предварительной публикации и «пробы пера»; раннего доступа к ещё не опубликованному от имени автора медиа-контенту и возможности повлиять на конечную авторскую работу.
## 2.2. Цель разработки ИС
Целью разработки системы является создание веб-ресурса для предоставления анонимной критики, а также демонстрации профессиональных навыков для защиты выпускной квалификационной работы в ВУЗе.
## 2.3. Целевая аудитория
Авторы разнообразного медиа-контента и его потребители.
# 3. Требования к системе
## 3.1. Требования к системе в целом
Веб-ресурс должен располагаться на доменном имени «critiq.ru». Домен верхнего уровня может варьироваться (прим. critiq.net, critiq.me, critiq.su и т. п.).
Веб-ресурс должен обладать хотя бы одним из популярных методов авторизации oAuth (предп. Google).
## 3.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
Веб-ресурс должен иметь систему очков «кармы». Очки должны иметь название «qoin». Очки тратятся на публикацию контента и могут быть приобретены за реальные деньги. Для получения очков пользователи должны оставлять критику на медиа-контент других авторов (критика должна пройти модерацию). Авторы могут бесплатно вознаграждать определённое кол-во критиков дополнительными очками. За подтверждение уникальности аккаунта через номер телефона можно получить бонусное кол-во очков.
Формат публикуемого медиа-контента может варьироваться. Допускается любой формат, если для его публикации используется ссылка на внешние сервисы. К публикации на внутренние сервисы веб-ресурса допускаются только текстовые форматы (txt, pdf, epub, odt, doc(x) и т. п.) и изображения (png, jpeg, bmp, gif и т. п.).
Публикация/критика проходит модерацию: обязательную машинную и случайную ручную. При провале машинной модерации проводится решающая ручная проверка. За нарушения правил использования сервиса наказания могут варьироваться, начиная бездействием и заканчивая удалением аккаунта.
После публикации автор может в любой момент закрыть её или удалить. После удаления публикация должна быть доступна к восстановлению следующие 24 часа, после чего должна быть безвозвратно удалена. После удаления публикации веб-ресурс не обязуется защищать авторское право автора.
## 3.3. Требования к оформлению
Веб-ресурс должен обладать светлой и тёмной темами оформления и иметь возможность переключать тему на лету. Цветовая гамма подбирается на усмотрение дизайнеров, но опорный цвет (цвет бренда) должен быть «orchid» (#AF69EE).
Лого веб-ресурса — прописная буква «q» рукописным шрифтом, в цвете бренда.
Веб-ресурс должен обладать адаптивной вёрсткой.
Веб-ресурс должен быть выполнен в минималистичном стиле.
## 3.4. Требования к видам обеспечения
Веб-ресурс должен быть выполнен современными средствами веб-технологий, такими как: React.js, Node.js, MongoDB. Конкретные средства выбираются командой разработки и согласуются с заказчиком.
Веб-ресурс должен располагаться на выделенном сервере с гибкими настройками предоставляемых ресурсов. Конкретные решения и конфигурации выбираются командой разработки и согласуются с заказчиком.
## 3.5. Требования к конфиденциальности и защите прав пользователей
Личные данные пользователей должны быть скрыты на любых этапах взаимодействия с системой, в т.ч. на этапе модерации, если пользователь явно не указал обратное в настройках.
Права на интеллектуальную собственность анонимно публикуемого медиаконтента принадлежат автору, даже если его регалии не указаны в публикации. Веб-ресурс обязан способствовать защите авторских прав пользователей в соответсвующих спорах. Веб-ресурс не может использовать факт анонимности публикаций в корыстных целях.
Хранение авторского медиа-контента на внутренних сервисах веб-ресурса (прим. база данных) производится только с явным согласием автора.
# 4. Структура веб-ресурса
- Лендинг.
- О нас.
  - Основная информация.
  - Положение о конфиденциальности.
  - Условия использования.
  - О защите авторских прав.
- Страница авторизации + форма регистрации.
- Личный кабинет.
  - Карточка пользователя.
    - Информация и статистика.
    - Qoin менеджмент.
  - Менеджер контента.
  - Настройки аккаунта.
    - Общие.
    - Публикация контента.
    - Безопасность и конфиденциальность.
- Список публикаций, открытых к критике.
- Страница публикации.
  - Описание публикации.
  - Просмотр / ссылка.
  - Форма для критики.
- Форма создания/редактирования публикации.
  - Описание.
  - Настройки публикации.
  - Контент.
# 5. Описание разделов веб-ресурса
## 5.1. Лендинг
Раздел должен содержать основные положения ресурса и краткий экскурс в принцип его работы и предоставляемые им возможности. Лендинг не должен быть перегружен информацией и содержать лишь тезисы. Все детали необходимо спрятать в выпадающие аннотации.
Раздел должен предлагать пользователю зарегистрироваться / войти и располагать соответствующими кнопками.
## 5.2. О нас
Раздел должен содержать подробную информацию о принципах работы ресурса, его положениям и его функционалу, а также все легальные подразделы, такие как Положение о конфиденциальности, Условия использования и О защите авторских прав.
Подразделы должны быть структурно разделены на отдельные страницы. Переход между ними должен осуществляться по ссылкам, доступным на любом из данных подразделов.
## 5.3. Страница авторизации и регистрации
Раздел должен иметь возможность авторизации при помощи выбранного(их) метода(ов) авторизации oAuth. Авторизация через форму логин-пароль в ближайшем будущем не планируется.
При создании нового аккаунта необходимо переводить пользователя на форму регистрации, в которой указывается информация, необходимая для создания нового аккаунта.
## 5.4. Личный кабинет
Раздел должен состоять из подразделов, переход между которыми производится через «табы» без перезагрузки страницы.
### 5.4.1. Карточка пользователя
Подраздел должен содержать основную информацию и статистику о пользователе и секцию менеджмента очков «qoin».
Основная информация и статистика включает в себя дату регистрации, кол-во публикаций и рецензий и пр.
Менеджмент очков включает в себя статистику о приходах и расходах очков, а также функционал покупки очков через внешний сервис оплаты.
### 5.4.2. Менеджер контента
Подраздел должен содержать список созданного контента с возможностью перехода на страницу редактирования оной, кнопку создания новой публикации и расширенную статистику по публикациям.
### 5.4.3. Настройки аккаунта
Подраздел должен содержать следующие секции: общие настройки, настройки публикации, настройки безопасности и конфиденциальности.
Общие настройки включают в себя поля с основной информацией о пользователе.
Настройки публикации включают в себя поля для задания полей новой публикации по умолчанию.
Настройки безопасности и конфиденциальности включают в себя управление oAuth, настройку восстановления аккаунта, функционал подтверждения уникальности аккаунта через номер телефона, а также галочки для разрешения просмотра данных аккаунта модерацией и хранения авторского контента во внутренних сервисах ресурса.
## 5.5. Список публикаций, открытых к критике
Раздел должен содержать список карточек публикаций, открытых к критике и прошедших модерацию.
Карточка публикации представляет из себя выжимку (описание) контента, предполагаемое вознаграждение за критику, а также кнопку для скрытия публикации (со всплывающим окном для подтверждения действия).
При нажатии на текст карточки происходит переход на страницу публикации.
## 5.6. Страница публикации
Раздел должен состоять из трёх секций: описания публикации, контента и формы для отправки критики.
Описание публикации подразумевает текст описания и доступную информацию о публикации.
Контент подразумевает текстовый блок, изображение или онлайн-ридер для документа, либо ссылку на внешний источник.
Форма для отправки критики подразумевает текстовое поле с возможностью гиперразметки и кнопку отправки на модерацию.
## 5.7. Форма создания/редактирования публикации
Раздел представляет из себя форму, состоящую из трёх секций: описания, настроек и контента.
Описание публикации подразумевает текстовое поле с возможностью гиперразметки для текстового описания.
Настройки публикации подразумевают опции и галочки для настроек условий, вознаграждения (от него зависит стоимость публикации — больше вознаграждение = больше стоимость) и предпочтений (грубость в критике, нецензурная речь, т. п.), а также галочку «Опубликовать после одобрения модерацией».
Секция контента подразумевает поле опций, переключающая три варианта: текстовое поле с возможностью гиперразметки, drag-n-drop область с кнопкой для прикрепления файлов, поле для указания ссылки с возможностью дать ссылке название и создавать несколько ссылкок.